# РАСЧЕТ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Объект | **Модернизация помещения (аудитория №35 общей площадью 44,7 кв.м.) в учебном корпусе №6 по ул. Захарова, 32 в г.Гродно** |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата начала разработки сметной документации | **2016 ИЮЛЬ** |
| Дата начала строительства | **2016 АВГУСТ** |
| Нормативный срок строительства, мес. | **1** |
| **Итого по сводному сметному расчету с учетом непредвиденных работ и затрат, тыс.руб.,** | | | | **11.583** |
| в том числе | | | |  |
| - оборудование, тыс.руб. | | | |  |
| - затраты, не подлежащие индексации, тыс.руб. | | | |  |
| **Налоги и отчисления, тыс.руб.** | | | | **2.313** |
| **Итого по сводному сметному расчету на дату начала разработки сметной документации, тыс.руб.,** | | | | **13.896** |
| в том числе | | | |  |
| - оборудование с НДС, тыс.руб. | | | |  |
| - затраты, не подлежащих индексации, с НДС, тыс.руб. | | | |  |
| в том числе | | |  |
| стоимость оборудования заказчика с транспортом и НДС | | |  |
| стоимость материалов заказчика с транспортом и НДС | | |  |
| Прочие затраты из Главы 1 | | |  |
| затраты на ПИР и экспертизу | | |  |
| Другие затраты | | |  |
| **Итого на дату начала разработки сметной документации для индексации, тыс.руб.** | | | | **13.896** |
| СПРАВОЧНО: возвратные суммы, тыс.руб. | | | | 0.016 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов на дату начала строительства | ИЮЛЬ 2016 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 1.0092 |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| **Средства, учитывающие применение прогнозных индексов в строительстве на дату начала строительства, тыс.руб.** | | | | | | | | **0.128** | | |
| **Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс.руб.,** | | | | | | | | **14.024** | | |
| в том числе | | | | | | | |  | | |
| - оборудование с НДС, тыс.руб. | | | | | | | |  | | |

| Наименование | Стоимость | Месяцы выполнения работ | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 АВГУСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы задела в строительстве по месяцам (%) |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нормы задела по оборудованию (%) |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость без оборудования (тыс.руб.) | 14.024 | 14.024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.) | 0.016 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве (с нарастающим итогом) |  | 1.0092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость с учетом прогнозного индекса | 14.153 | 14.153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.) | 0.016 | 0.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость оборудования с учетом прогнозного индекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства учитывающие применение прогнозных индексов роста | 0.129 | 0.129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства учитывающие применение прогнозных индексов роста на оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс.руб.** | **0.129** |
| **Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс.руб.** | **0.257** |
| в том числе по возвратным суммам,тыс.руб. |  |