Приложение 3

К документации для переговоров

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)

На объекте: «Текущий ремонт борцовского зала по ул. Захарова,32/2 в г. Гродно»

| Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Стоимость, бел. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по месяцам |  |  |
|  |  |  |  | июль | август | сентябрь |
| «Текущий ремонт борцовского зала по ул. Захарова, 32/2» | Руб. | 45 213,0 | 45 213,0 | 3 213,0 | 22 000,0 | 20 000 |
| Итого по договорной (контрактной) цене на дату заключения договора |  |  | 45 213,0 |  |  |  |

Заказчик                                                                                  Подрядчик

| Проректор ____________ /Н.И. Войтко/ м.п. ____ ______2019г. | __________________ м.п. ____ ________ 2019г. |  |
| --- | --- | --- |