Приложение №4

**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

На объекте: «Текущий ремонт по замене входных групп главных входов в учебном корпусе №8 по ул. Тызенгауза,1 и в учебном корпусе №8а по ул. Тызенгауза,1а в г. Гродно».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Стоимость, бел. рублей |
| всего | В том числе по месяцам |
| Декабрь 2019 | Январь 2020 |  |
| «Текущий ремонт по замене дверных блоков(общестроительные работы, демонтаж дверных блоков, установка, отделка лестничной клетки) | Руб. | 16 200,0 | 16 200,0 | 10 000,0 | 6  200,0 |  |
| Итого по договорной (контрактной) цене на дату заключения договора |  |  | 16 200- средства республиканского бюджета, |

 Заказчик Подрядчик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.И. Войтко/м.п.\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_2019г.  |  Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п.\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г.  |  |
|  |  |  |