Приложение №4

к документации для переговоров

**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

объект: «Текущий ремонт комнат № 12, 222, 223, 306, 404, 406, 409, 417, 421, 422, 424, 504, 505, 522, 524 в общежитии № 4 по ул. Пролетарская, 16 в г. Гродно»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Стоимость, бел. руб.** | | |
| **Наименование работ** | **Текущие цены** | **Всего** | **В том числе по месяцам** | |
| Общестроительные работы | рубли | 33 406,00 | 2020 год |  |
| июль | 22 000,00 |
| август | 11 406,00 |
| итого |  | 33 406,00 |  | 33 406,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.И. Войтко/ | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| м.п. | м.п. |