Приложение №3

к документации для переговоров

**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

объект: «Текущий ремонт по замене наружных дверных блоков запасных выходов в учебном корпусе №1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Стоимость, бел. руб.** |
| **Наименование работ** | **Текущие цены** | **Всего** | **В том числе по месяцам** |
| Общестроительные работы | рубли | 9 084,00 | 2021 год |  |
| февраль |  |
| март | 9 084,00 |
| ИТОГО: |  | 9 084,00 |  | 9 084,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Подрядчик** |
| Проректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.И. Войтко/ | Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| м.п. | м.п. |