Приложение №2

 к документации для переговоров

**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

На объекте: «Текущий ремонт помещений изолятора в общежитии № 2 по

 ул. Доватора, 27 в г. Гродно»

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Стоимость, бел. руб.** |
| **Наименование работ** | **Текущие цены** | **Всего** | **В том числе по месяцам** |
| «Текущий ремонт помещений изолятора в общежитии № 2 по ул. Доватора, 27 в г. Гродно» | рубли | 36 000,00  | Февраль | 3 000,00 |
| Март | 17 000,00 |
| апрель | 16 000,0 |
| Итого: |  | 36 000,00 |  | **36 000,0** |

 Заказчик Подрядчик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.И. Войтко/м.п.\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_2021 г.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п.\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  |  |
|  |  |  |