**ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА (ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ)**

На объекте: «Текущий ремонт легкоатлетического манежа в учебном корпусе № 6

по ул. Захарова, 32 в г. Гродно»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Текущие цены** | **Стоимость, бел. руб.** |
| **Всего** | **В том числе по месяцам** |
| «Текущий ремонт легкоатлетического манежа в учебном корпусе № 6 по ул. Захарова, 32 в г. Гродно» | Рубли  | 50 000,00  | Август  | 10 000,00 |
| Сентябрь  | 25 000,00 |
| Октябрь | 15 000,00 |
| Итого: |  | 50 000,00 |  | 50 000,00 |

 Заказчик Подрядчик

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Н.И. Войтко/м.п.\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_2021 г.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п.\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.  |  |
|  |  |  |