УТВЕРЖДАЮ

Проректор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Войтко

«06»\_\_\_\_\_07\_\_\_\_\_ 2018 г.

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ**

по выбору организации на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Текущий ремонт по замене дверных блоков в кабинетах на 2,3,4 этажах в учебном корпусе №3 по БЛК,5 в г. Гродно».

**1. Наименование, перечень, количество (объем) выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров).**

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Текущий ремонт по замене дверных блоков в кабинетах на 2,3,4 этажах в учебном корпусе №3 по БЛК,5 в г. Гродно». Состав и объем работ: согласно дефектному акту № 1 (Приложение 1).

Установка дверных блоков общей площадью 117,6 м2 - 57 шт., из них: дверные блоки размерами 2,1\*0,9 – 53 шт.(1,06м2), размерами 2,1\*1,1 – 1 шт.(2,35м2), размером 1,45\*2,1- 3 шт.(9,15м2).

Двери деревянные глухие, щитовые, с порогом, шпонированые натуральным шпоном толщиной не менее 0,6мм, тонировка и лакировка стойкая к истиранию. Дверная коробка и наличник - цельные (без склейки), из массива хвойных пород, покрытые натуральным шпоном. В комплект должны входить: наличники (с 1-й стороны), петли - аналог Apecs 100\*70 (не менее 3-х), врезные замки с набором ключей (не менее 3шт.) – аналог Apecs 2600, сердцевина - аналог Apecs SC-60-Z-NI, ручки – Avers HP- 85.0423-G, цвет золото, шпингалет – аналог Apecs FB-01-140, уплотняющие прокладки, заглушки декоративные.

В комплект должен входить паспорт на дверной блок согласно п.5.5.4. СТБ 2433.

При исполнении заказа размеры дверных блоков уточнить по месту.

Цвет двери согласовать с заказчиком.

Гарантийный срок на работы, материалы и изделия: не менее 2-х лет с момента приемки работ заказчиком.

Работы выполнить из материалов подрядной организации.

Работы выполнить согласно действующим нормам и правилам в строительстве для каждого вида работ, указанным в дефектном акте.

Размеры даны для предварительного расчета стоимости изделий (сравнительной стоимости).

При исполнении заказа размеры дверных блоков и открывание дверей уточнить по месту.

Гарантийный срок на комплектацию изделия и составные части основного изделия, использованные для выполнения строительно-монтажных работ, считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не предусмотрено в ТНПА на основное изделие.

**2. Требуемые технические, технологические, конструктивные и другие потребительские показатели и характеристики**

Составработ: согласно дефектному акту№1.

Работы выполнить из материалов подрядной организации.

Получить ответы на вопросы, касающиеся технических характеристик предмета заказа Вы можете по адресу: г. Гродно, ул. Свердлова, 11, тел. 8(152)152 74 26 03 (Половинко Ирина Станиславовна – ведущий инженер отдела ОРиС). Всю интересующую информацию по организации и проведению процедуры переговоров Вы можете получить по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 335а, либо по тел.: +375 (152) 770649 (Щербатюк Александр Викторович – ведущий специалист по организации закупок, секретарь комиссии).

**3. Требования к сроку выполнения заказа.**

Сроки выполнения работ: 17.07. 2018 г. – 11.08. 2018 г.

**4. Стартовая цена заказа.**

Ориентировочная стоимость с возможностью внесения предложений о ее снижении 38 000,00 (тридцать восемь тысяч) белорусских рублей 00 копеек.

**В расчет стоимости предложения необходимо включить весь комплекс необходимых работ, соответствующих нормативным технологическим требованиям для каждого вида работ, а также погрузку и вывоз строительного мусора.**

Условия оплаты: по факту выполненных работ в течение 20 банковских дней с момента подписания обеими сторонами акта (актов) выполненных работ и справки о стоимости работ.

Дополнительные работы, возникающие в ходе производства работ, оплачиваются согласно расчету договорной цены подрядчика, прилагаемому к договору.

**5. Источник финансирования.**

Собственные средства университета: 38 000 (тридцать восемь тысяч) белорусских рублей 00 копеек.

Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями.

**6. Перечень документов, которые участнику необходимо представить для участия в переговорах.**

Участник должен предоставить:

- сопроводительное письмо к конкурсному предложению, подтверждающее принятие каждого пункта условий выдвинутых документацией для переговоров, и согласие участника на подписание договора, а также содержащие сведения об отсутствии у участника задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, за подписью директора, заверенных печатью;

- обоснование и расчёт цены предложения (смету) согласно дефектным актам № 1 (приложения 1) в ценах на дату начала работ, с учетом прогнозных индексов на период выполнения работ, с указанием отдельно стоимости материалов и механизмов и НДС, за подписью директора, заверенных печатью;

- наличие системы менеджмента качества, подтвержденной [сертификатом](consultantplus://offline/ref=9214930564F820ADB2F0E95204F03A8EFB0DE09CC5D9B4943D242CB47DC0F0A612DE5DD5AA19DE3E6EA5B66D033AZ2G) соответствия, выданным в Национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь;

- отзывы заказчиков о качестве и соблюдении сроков выполнения аналогичных работ (не менее трех);

- копии действующих квалификационных аттестатов, зарегистрированных в реестре МАиС РБ у главного инженера и (или) прораба (мастера) на выполнение видов работ (услуг), соответствующих дефектному акту.

- копии аттестатов соответствия (сертификатов) на право осуществления видов работ, согласно дефектному акту;

-информацию о способности выполнить весь комплекс работ собственными силами или сведения о видах работ с привлечением субподрядных организаций;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- бухгалтерская отчетность за последние отчетные год и период;

- справка обслуживающего банка об отсутствии задолженности по картотеке «Расчетные документы, неоплаченные в срок» **не ранее чем** **на 1-е число месяца, предшествующего дню подачи предложения;**

- не допускаются к участию в процедуре субъекты предпринимательской деятельности, включенные в Реестр недобросовестных поставщиков Республики Беларусь, а также в Реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере.

**7.** **Требования к содержанию, форме и оформлению предложений для переговоров.**

Предложения подаются в письменной форме, подписываются руководителем организации (или уполномоченным лицом), заверяются печатью организации, с приложением всех необходимых документов и смет.

Представляемое участником предложение для переговоров должно содержать следующие сведения:

* Наименование, юридический адрес участника.
* Цена предложения участника.
* Срок выполнения работ.
* Гарантийный срок.
* Условия оплаты за выполненные работы.

**8. Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения.**

Участник путем письменного уведомления до окончания срока подачи предложений вправе отозвать свое предложение и внести в него изменения.

Изменения в предложение подаются в том же порядке, что и сами предложения.

**9. Порядок и срок представления разъяснений положений документации для переговоров**.

Участник, любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не позднее одного рабочего дня до истечения срока для подготовки и подачи предложений вправе обратиться к ГрГУ им. Я. Купалы с запросом о разъяснении документации для переговоров.

**10. Порядок, место и срок подачи предложений для переговоров**.

Предложение подается в запечатанном конверте по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб. 115а – отдел делопроизводства и контроля с указанием на конверте «Для секретаря комиссии», предмета закупки, с обязательной пометкой «Не вскрывать».

Конечный срок подачи предложений: **12.07.2018 до 10.00.**

**11. Место, дата и время, порядок вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.**

Заседание комиссии для проведения процедур закупок и подрядных торгов на строительство объектов по вопросу вскрытия конвертов с предложениями будет проводиться **12.07.2018 в 12:00 по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22, каб.209.**

**12. Право организатора переговоров на запрос у участников разъяснений их предложений**.

ГрГУ им. Я.Купалы вправе обратиться с запросом к любому участнику с просьбой разъяснения их предложений до момента вынесения решения.

**13. Порядок и предполагаемые сроки проведения переговоров.**

Проведение переговоров и процедура улучшения предложения для переговоров с участниками, допущенными к переговорам, состоится **13.07.2018** по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко,22, **ауд. 209 в 15:00 (При изменении даты, времени и ауд. будет сообщено дополнительно по телефону).**

**14. Требования к участнику, в соответствии с которыми переговоры могут проводиться его уполномоченным лицом, и требования к документу, подтверждающему такие полномочия (доверенность или иной документ), который представляется перед началом проведения переговоров**.

В переговорах может участвовать уполномоченное участником лицо при наличии у него подтверждающих документов (доверенности, документ подтверждающий личность).

**15. Критерии оценки победителя переговоров, их значимость и порядок определения такого победителя.**

Выбор победителя переговоров будет осуществлен по результатам рассмотрения конкурсных предложений и по критерию – наиболее низкая цена выполнения работ.

Наличия отрицательного опыта работы с ГрГУ им. Я.Купалы – отклоняется предложение.

В соответствии с п. 9 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» участник, подавший предложение, имеет право на применение преференциальной поправки в виде уменьшения цены предложения в размере:

15 процентов – в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

25 процентов - в случае предложения участником товаров собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников.

О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложив соответствующие документы. Преференциальная поправка не применяется в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки.

**16. Порядок проведения процедуры улучшения предложения для переговоров.**

Дополнительным элементом переговоров будет являться процедура улучшения предложения для переговоров, без предварительного квалифицированного отбора участников путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа или улучшения других условий закупки предмета заказа при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений. Предложение участника, в соответствии с которыми условия, содержащиеся в документации для переговоров, могут быть ухудшены, не рассматриваются.

Процедура улучшения предложения для переговоров проходит с личным присутствием представителей участников, при наличии у таких лиц доверенности и паспорта.

Процедура улучшения предложения для переговоров проводится в рамках процедуры переговоров, а в случае необходимости ее проведения отдельно, сроки, место, время проведения будут доведены до сведения участников допущенных к таким переговорам дополнительно, путем дополнительного сообщения по телефону.

Участник вправе не участвовать в процедуре улучшения предложения для переговоров, при этом его предложение остается действующим с предложенными им первоначальными условиями.

В процедуре улучшения предложения для переговоров имеют право участвовать представители, допущенные к переговорам.

Участник, снизивший первоначальную цену заказа, а также улучивший другие условия выполнения заказа и признанный победителем переговоров, обязан в течение 1 рабочего дня представить откорректированные документы, определяющие его предложения, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи предложений для переговоров.

**16. Проект договора и срок, в течение которого он должен быть заключен.**

Проект договора прилагается (приложение 2).

Договор с победителем переговоров заключается не позднее 5 календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров.

В заключаемый договор включаются условия, согласованные по результатам переговоров. При заключении договора в него по взаимному согласию сторон могут быть внесены отдельные условия, которые не были предметом рассмотрения на переговорах, но не изменяют согласованные существенные условия договора, к которым относятся объем, срок выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров), стоимость, порядок оплаты, гарантийный срок.

Начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р. И. Касян

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г

Главный инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г

Ведущий инженер ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Половинко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г

Согласовано:

Начальник отдела закупок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Кулаковский

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г